# FORMULARIO MODELO PARA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA

# SERVIÇOS DE PROJETOS DE ENGENHARIA –

# PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

# Apresentação de cotação de preço para proposta técnica de projeto executivo de engenharia:

Objeto:

Contratação de empresa/profissional especializado para prestação de serviços necessários à elaboração de Projeto Executivo de Engenharia para as ruas 11 DE SETEMBRO E VITÓRIO CORADI, para pavimentação asfáltica incluindo drenagem pluvial e meio-fio, com orçamento, memorial descritivo, cronograma de execução, locação de lombada física, ART ou RRT, conforme Croqui em anexo, da localização das ruas. Obs: As drenagens pluviais existentes e funcionando não serão substituídas, sendo que se for verificado no momento da elaboração dos projetos, a necessidade de recuperação, além da implementação dos novos dispositivos, as mesmas deverão constar do referido projeto. Os projetos e acompanhamentos deverão ser individualizados por Rua.

| Item | Unid. | Descrições / Especificações | Valor Unit. | Valor Total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 01 | Serviços Compreendidos: ART de projeto, memorial, levantamento topográfico e orçamento; Projeto de Pavimentação e Drenagem Pluvial; Estudos/levantamentos topográficos; Memória de cálculo de orçamento; Memorial descritivo; Orçamentos; Cronograma; Projeto de sinalização viária; Projetos complementares (se for o caso); Todos os SERVIÇOS, quando necessários, deverão estar acompanhados de memorial descritivo, memória de cálculo e orçamento. |  | R$ |
|  |  |  | TOTAL | R$ |

CONDIÇÕES DA PROPOSTA:

1 - Cronograma de execução do projeto:

| ETAPAS |  |
| --- | --- |
|  | DIAS |
| - Estudos preliminares Anteprojetos e Soluções (Apresentação Tipos de Estruturas, Materiais e outros) | 10 |
| - Projetos /Orçamentos/Memoriais | 20 |
| - Projetos Complementares/Memoriais e outros finais – Documentação pronta pra Licitação | 30 |

2 - A validade do(s) preços é de 60 dias corridos a contar da data do recebimento da proposta.

3 - A entrega do serviço será efetuada conforme o cronograma, contados a partir da data do recebimento da Ordem de Serviço.

4 – O Cronograma poderá ser alterado por interesse da administração, ou caso houver motivos razoáveis.

DADOS BANCÁRIOS:

Banco: ______________ Agência: ________ Operação: __________ Conta: _____________

DADOS DA EMPRESA/PROFISSIONAL:

CARIMBO

Profissional ou Razão Social: _____________________________

_____________________________________________________

CPF/CNPJ: ___________________________________________

Endereço: ____________________________________________

CEP: _________________ Cidade: ________________________

Fone: ________________________________________________

E-mail: _______________________________________________

Local e data: __________________________________________

________________________________

Nome e assinatura do responsável pelo presente