# FORMULARIO MODELO PARA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA

# SERVIÇOS DE PROJETOS DE ENGENHARIA –

# PAVIMENTAÇÃO EM ASFALTO SOBRE PARALELEPÍPEDO

# Apresentação de cotação de preço para proposta técnica de projeto executivo de engenharia:

|  |
| --- |
| **Objeto:** |
| Contratação de empresa/profissional especializado para prestação de serviços necessários à elaboração de Projeto Executivo de Engenharia nas ruas ANÉSIO MIOTO, PRIMEIRO DE MAIO/SETE DE SETEMBRO, WALDEMAR POYER e PLÁCIDO MASCARELLO, para pavimentação asfáltica sobre paralelepípedo, com orçamento, memorial descritivo, cronograma de execução, locação de lombada física, ART ou RRT, conforme Croqui em anexo, da localização das ruas.  Obs: As drenagens pluviais existentes e funcionando não serão substituídas, sendo que se for verificado no momento da elaboração dos projetos, a necessidade de recuperação, substituição ou implementação de novas, as mesmas deverão constar do referido projeto.  **Os projetos e acompanhamentos deverão ser individualizados por Rua.** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Item** | **Unid.** | **Descrições / Especificações** | **Valor Unit.** | Valor Total |
| 01 | 01 | **Serviços Compreendidos:**  ART de projeto, memorial, levantamento topográfico e orçamento;  Projeto de Pavimentação;  Estudos/levantamentos topográficos;  Memória de cálculo de orçamento;  Memorial descritivo;  Orçamentos;  Cronograma;  Projeto de sinalização viária;  Projetos complementares (se for o caso);  Todos os SERVIÇOS, quando necessários, deverão estar acompanhados de memorial descritivo, memória de cálculo e orçamento. |  | R$ |
|  |  |  | **TOTAL** | R$ |

**CONDIÇÕES DA PROPOSTA:**

1 - Cronograma de execução do projeto:

|  |  |
| --- | --- |
| **ETAPAS** |  |
|  | DIAS |
| 1. Estudos preliminares Anteprojetos e Soluções (Apresentação Tipos de Estruturas, Materiais e outros) | 10 |
| 1. Projetos /Orçamentos/Memoriais | 20 |
| 1. Projetos Complementares/Memoriais e outros finais – Documentação pronta pra Licitação | 30 |

2 - A validade do(s) preços é de 60 dias corridos a contar da data do recebimento da proposta.

3 - A entrega do serviço será efetuada conforme o cronograma, contados a partir da data do recebimento da Ordem de Serviço.

4 – O Cronograma poderá ser alterado por interesse da administração, ou caso houver motivos razoáveis.

**DADOS BANCÁRIOS:**

Banco: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Agência: \_\_\_\_\_\_\_\_ Operação: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Conta: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**DADOS DA EMPRESA/PROFISSIONAL:**

Profissional ou Razão Social: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**CARIMBO**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

CPF/CNPJ: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Endereço: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

CEP: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Cidade: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Fone: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

E-mail: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Local e data**: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Nome e assinatura do responsável pelo presente**